Приложение №1 
к приказу №181 от 27.06.2026

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в  МБОУ СОШ № 76 п. Гигант
	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Результат исполнения
	Сроки исполнения

	1. 
	Организационные мероприятия

	1.1. 
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Котова Н.В зам. директора по УВР 

	Не менее 80% педагогических и иных работников имеют учетную запись в ЕСИА
	01.08.2026

	1.2. 
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Котова Н.В.-зам. директора по УВР
	Нормативные правовые акты приведены в соответствие
	29.06.2026

	1.3. 
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Лысак Н.Н.-зам. директора по в.р.
Лупоносова А.Н.-зам. директора по в.р.
	Не менее 85% обучающихся школы прошли регистрацию в ЕСИА
	15.09.2026

	1.4. 
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) 
	Кульшанов А.П.-технический специалист
	Не менее 60% обучающихся и родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15.09.2026

	2. 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа МБОУ СОШ № 76 п. Гигант

	2.1. 
	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны
	Котова Н.В.-зам. директора по УВР
	Информация представлена в управление образования Сальского района
	01.07.2026

	2.2. 
	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027
	Котова Н.В.-зам. директора по УВР
	Информация направлена в Минцифры России
	08.07.2026

	2.3. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Котова Н.В.-зам. директора по УВР
	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 20.08.2026

	2.4. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)
	Котова Н.В.-зам. директора по УВР
Кульшанов А.П.-технический специалист
Мацко  Т.И.-учитель информатики
	Все пользователи в школе подключены к ТОР «Моя школа»
	с 20.08.2026

	2.5. [bookmark: _GoBack]
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
	Котова Н.В.-зам. директора по УВР

	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» 
	01.09.2026

	2.6. 
	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях
	Котова Н.В.-зам. директора по УВР

	Данные внесены 
в ТОР «Моя школа»
	с 08.09.2026 

	3. 
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	3.1. 
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Котова Н.В.-зам. директора по УВР

	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 19.08.2026

	3.2. 
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Котова Н.В.-зам. директора по УВР

	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	01.08.2026 – 01.09.2026

	3.3. 
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Котова Н.В.-зам. директора по УВР

	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно




